[image: image1.png]



Republica Moldova                                      Республика Молдова
Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир
                                          D E C I Z I E                           PROIECT
nr.01/-XXVII                                                                                din 24.03.2022                                                                                

or. Cantemir

     Cu privire la executarea deciziei  nr.07/08-XXVII 
din 10.12.2020 ,, Cu privire la aprobarea Programului 

de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir
pentru anul 2021”
     În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006,  deciziei consiliului raional nr.03/04-XXVII din 10.12.2020 “Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2021” ,examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico –financiare şi construcţii, Consiliul Raional Cantemir
D E C I D E:

  01.Se ia act de nota informativă privind executarea deciziei  nr.07/08-XXVII din 10.12.2020 ,, Cu privire la aprobarea Programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2021” (se anexează).

   02.Se ridică controlul asupra executării deciziei nr.07/08-XXVII din 10.12.2020 ,, Cu privire la aprobarea Programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2021”.

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa direcţiei construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională, direcţiei  finanţe, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin afișare pe stand, se publică pe pagina web a Consiliului raional și în Registrul de Stat al actelor locale.

   Preşedintele şedinţei 
                                                   _________________
    Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                        Ludmila ŢURCANU

Coordonat:____________ Veaceslav COZMA, șef direcție finanțe

 Elaborat: ___________________Valeriu Mocanu, Şef direcţie construcţii, gospodărie

 comunală dezvoltare locală şi regională                                                  

Anexa 

la decizia consiliului raional

 nr.01/- XXVII din 24.03.2022
Nota informativă

cu privire la executarea deciziei  nr.07/08-XXVII din 10.12.2020 ,, Cu privire la aprobarea Programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2021”.

     Conform Anexei  la decizia Consiliului raional Cantemir  nr. 07/  -XXVII din 10.12.2020 “ Cu privire la Programul de repartizare a Fondului Rutier pentru anul 2021 în rnul Cantemir”  au fost prevăzute lucări de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale la suma totală de  13099,10   mii lei , inclusiv:
Capitolul .2 Reparația drumurilor și construcțiilor inginerești
  În urma petrecerii Licitației , prevăzute de legislația în vigoare, au fost încheiate contracte de execuție a lucrărilor la drumurile publice Locale:
	Nr

d/o
	Raionul Cantemir
	Lungime drum
	Alocații surse

	
	
	total
	la reparatie


	asfalt
	pietruit

	
	
	
	Asfalt

m.p.
	Pietruit

km
	
	

	1
	L599
	Cociulia – Capaclia – Şamalia
	7,3
	13000
	
	3733,9
	

	2
	L603
	R35 – Lărguţa – Cîrpeşti – G136
	12,20
	21600
	
	7156,1
	

	
	
	
	
	
	
	10890
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Selectarea antreprenorilor la efectruarea lucrărilor a avut loc în cadrul Licitațiilor la care au participat mai multe întreprinderi de exploatare şi construcţie a drumurilor.

     Cîștigător la ambele obiecte a fost declarat și selectat Antreprenorul care a prezentat oferta cea mai convenabilă din punct de vedere economic. Acesta a fost SRL „Constdrum”.
     Pe parcursul anului 2021, începînd cu luna iulie 2021 au demarat lucrările la ambele obiecte .

  Lucrările au fost executate în conformitate cu Proiectele Tehnice și în limita alocațiilor prevăzute.

	Nr

d/o
	Raionul Cantemir
	Lungime drum
	Alocații surse

	
	
	total
	la reparatie


	prevăzut
	executat

	
	
	
	Asfalt

m.p.
	Pietruit

km
	
	

	1
	L599
	Cociulia – Capaclia – Şamalia
	2,135
	13000
	
	3733,9
	3686,3

	2
	L603
	R35 – Lărguţa – Cîrpeşti – G136
	4,3
	21600
	
	7156,1
	7023,9

	
	
	
	
	
	
	10890
	10710,2

	
	
	
	
	
	
	
	


La cap.1.1 Întreșere de rutină a drumurilor au fost valorificate 1mln 206 942,97 mii lei din 1mln 210,8 mii lei contractate cu SA „Drumuri Cahul”.

Au fost reparate porțiunile de drum:

L609 G132-Taraclia- Plopi  Plombare asfalt                                    274 053 lei

L603 R35-Lărguța-Cîrpești G132                                                     118 746 lei

Profilarea drumurilor                                                                         101 392 lei
L614 Cîșla- Suhat- Baimaclia                                                            250 433 lei

L599.2 Drum de acces spre Haragîș                                                  239 931 lei

 L606 Drum de acces spre s.Toceni  (canal de scurgere)                    56 860 lei

L619 R35-Sadîc-Taraclia Plombare Asfalt                                        141 301 lei

L602 Drum de acces s.Enichioi                                                          24 226 lei

       La cap.1.4 Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă

Deszăpezire 01—02 .2021                                                                  197 085 lei

Material antiderapant                                                                            94 337 lei

        La cap.1.7 Administrarea drumurilor 

(salariul Responsabililor Tehnici)                                                      107 101 lei

       Total valorificarea alocațiilor  prevăzute în Programul de repartizare a Fondului Rutier pentru anul 2021 în rnul Cantemir constituie  96,6% (12650,0 mii lei față de 13099,1 mii lei)

 ___________    Valeriu Mocanu, șef direcţie construcţii, gospodărie comunală dezvoltare locală şi regională                                                  
